## Objectif

l’objectif de ce document est de garder une vision claire et a jour pour toutes les persone concerné de ce projet qui sont: Mr Meskine, Mme Behloul, Mr Toudert et sont direction.

## Les tache réalisé jusqua maintenant

04/08/2021 meeting with DG, reclamation contre DSI, bloquage du site, bloquage avec algerie poste

05/08/2021 Le DSI régle tout les problème après la reclamation!!!, malgé j’ai demandé ça plus de 10 fois

08/08/2021 établir la liste des fonctionnalités

La liste de toutes les fonctionnnalités du systèmes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Features | Sub features | description | duration | (%) |
| Authentication |  |  |  |  |
| Authorization |  |  |  |  |
| Registration |  |  |  |  |
| Dashboard |  |  |  |  |
| Certificates |  |  |  |  |
| Template | Add 3 templates to the 4 certs: 1) whithout background, with white background, with background | 2 days |  |
| Products |  |  |  |  |
| Producers |  |  |  |  |
| Importers |  |  |  |  |
| Balance |  |  |  |  |
| Settings |  |  |  |  |
| Profile |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Les points bloquants

Selectionne le background des certificats

Ajout des permission

## Tache reste a terminé:

1. Signé le contrat avec Algerie Poste et Passer a la production pour le payment electronique: Mr Meskine il me confirmer avant un mois que cette procedure à realisé dans le plus tot possible.
2. Le type de certificat a utilisé: nous avons trois types suivants

Sans arriere plan:

Avec arriere plan blanche:

Avec arrier plan coloré:

Je vous confirme que notre systeme peut faire les trois type, l’admin du systeme il doit choisir le type à utilisé depuis l’interface de configuration du systeme.

Il reste seulement d’ajouté ces cetificats avec un arriere-plan blanche dans le systeme, j’ai demandé ça de Mr Meskine et Mr Suici et Mr Toudert, les trois sont donné quelques uns et il reste d’autre, je pense qui’il n’existe pas dans la caci et nous devons les demandé a partir du l’impremerie exterieur de la CACI.

1. Faire des testes nécessaire: nous avons deux teste a faire:

a) Avec l’équipe DRI, Pour le faire j’ai demandé ça de Mr Toudert avec l’équipe DRI,

b) Avec les entreprise: j’ai demandé ça depuis longtemp de Mr Meskine et je suis en attend de selectionner deux ou trois entreprise pour faire des testes nécessaire pour assuré des fonctionnalité minimale de systeme.

1. AGCE:
2. Guide des utilisateurs